附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 森林抚育补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县林业局 | | | | 实施单位 | 华容县林业局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 8000亩森林抚育 | | | | 8000亩森林抚育 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 抚育面积 | 8000亩 | 8000亩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 98% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 当期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 预算内 | 预算内 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 林业项目有效带动林农增收 | 提升 | 提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 林业项目有效带动林农就业 | 是 | 是 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 辖区内生态环境质量有所提升 | 提升 | 提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 涉及职工和周边群众满意度 | 98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：张国湘 填报日期：2023.7.7 联系电话：18274075258 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县林业局森林抚育项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县林业局

2023年7月7日

（此页为封面）

2022年度华容县林业局森林抚育项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金（市县）的通知》（湘财预【2021】326号）的安排，中央下达资金160万元，用于华容县森林抚育。

(二)项目绩效目标。8000亩森林抚育。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的，是为了了解绩效目标完成情况，是否发生偏离，对出现较大偏差的方面进行分析、调整。绩效评价范围，为林业项目资金的建设内容。

(二)绩效评价由项目实施股室及单位自主实施，即“谁支出、谁自评”；绩效评价的主要依据为国家相关法律、法规和规章制度；

各级预算部门职责相关规定，中长期事业发展规划及年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

(三)绩效评价工作过程。我局针对该项目，成立专门的自评小组，客观真实的开展绩效自评工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

经过绩效自评，该项目绩效目标已完成，未发生偏离，综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。有关法律法规的明确规定；经过局党委班子集体决议，通过财政预算审批下达资金。

(二)项目过程情况。在全县14个乡镇、2个国有林场开展森林抚育项目，其中，121万元补贴资金通过“一卡通”平台发放到人，该项目资金及时到位，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

(三)项目产出情况。完成森林抚育8000亩，目标完成率100%，目标完成质量100%，项目资金使用的预定目标如期完成。

(四)项目效益情况。带动林区周边就业，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，涉及职工和周边群众满意度100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

**六、其他需要说明的问题**

无