华容县移民局

2016年大中型水库移民后期扶持项目

绩效评价报告

（一）项目基本概况

2016年度省下达我县大中型水库移民后扶项目41个。其中直补项目2个，包括移民技能培训以及社会事业、移民困难救助等在内的项目建设39个。在项目实施过程中，严格按照上级要求进行实施管理、监督检查、竣工验收。全县计划完成率为100%。

（二）项目资金使用及管理情况

华容县移民局是独立财务核算法人单位，各项财务制度健全。项目资金实行县级报账制，由专人核算，做到专款专用。在资金操作过程中严格执行财经制度，建立资金管理和控制系统接受各级主管部门及社会监督，杜绝了挪用、截留、挤占等违规现象，保证了项目的顺利实施。

（三）项目组织实施情况

年初，我局工程人员到相关乡镇逐村规划，以座谈等方式接触移民群众，结合移民群众意愿，精心制定年度计划。为保证项目按期按质按量完成，我县成立了由县财政局、移民局、审计局、相关乡镇移民负责人的工程监督验收小组，不定期的进行检查。

（四）综合评价情况及评价结论

按照《华容县财政局关于开展2016年度财政支出项目绩效评价工作的通知》要求，我局对2016年大中型水库移民后期扶持基金建设进行了绩效评价。我局高度重视，坚持公平、公正、公开和综合分析，统筹安排的原则，成立了由分管局长为组长、安置股长、财务股长为成员的绩效自评小组。认真填写了《华容县财政支出项目绩效评价自评报告》、《华容县财政支出项目绩效自评表》。自评得分100分，考评等级为“优秀”。

（五）项目主要绩效情况分析

通过实施水库移民后期扶持项目这一巨大惠民工程，切实有效地改善了安置区移民、村民的生产生活条件，增加了移民家庭经济收入，确保了库区和安置区社会大局稳定，让移民实实在在感受到了党和政府的关怀。

一是水库移民后扶直补人口动态管理工作：根据省市局相关文件精神，制定了我县人口年检年审专门文件，以华移发[2014]4号文件下发移民年检年审工作通知，并与相关乡镇人民人民政府签订了移民人楼直发责任书。2016年共核减直发人口18人，全县享受直发移民3427人。

二是农田水利配套建设项目：排灌站改造工程建设1处65千瓦；山塘整修工程建设2处2座，渠道建设2处5千米；涵闸建设1处4座。累计改善灌溉面积5730亩，受益移民1234人。大大改善了库区和移民安置区的村民和移民的农业生产条件，提高了粮食作物和经济作物的产量，解决了困扰当地群众多年落后的水利设施问题，确保了移民农作物稳产征收。重点项目有禹山镇青山村杨树港渠道衬砌工程、东山镇白水湖村村渠道建设工程、三封寺镇官堰村山塘建设等等。

三是基础设施建设项目：道路交通建设项目9处，硬化铺修公路8.5公里，受益移民804人。即方便了群众出行，又降低了运输成本，大大改善了库区和安置区道路交通条件。特别是三封寺镇金盆村公路硬化、东山镇仙鹅寺村青龙峡公路建设、章华镇筲箕村公路硬化等，解决了他们生产生活的突出问题，实现了当地移民和村民几十年来的愿望，让他们深切感受了党和政府的关怀。

四是生产开发项目：①种植业开发稳步推进，累计投入移民资金71万元，开发3020亩，受益移民845人，人均年增收1080元。

五是移民技能培训与职业教育项目：举办移民培训班6期，累计培训移民271人次。其中举办移民种养殖业5期。培训移民236人次；移民就业技能培训1期，培训移民35人，转移移民劳动力15人。

六是社会事业基础设施项目：移民就学升学奖励项目，支助奖励移民子女就学18人次；移民特困救助项目，救助移民困难家庭、支助大病移民累计108人次。

（六）主要做法和建议

1、主要做法

一是在编制项目年度计划时，充分尊重移民意愿，听取当地移民村群众意见，按照先急后缓、科学合理的原则，优先安排移民直接受益，经济效益、社会效益、生态效益比较明显的建设项目，项目计划不超出项目扶持村场范围，并且按照要求和程序逐级申报审批。二是在项目实施过程中，严格项目跟着计划走，不随意调整、变更，采取委托实施办法，县移民局对项目建设乡镇下达后扶项目建设委托书，明确了责任和要求。三是对竣工的项目逐一进行验收，工程资料严格按要求进行收集整理，分类建档。四是确保了移民安置区稳定，使移民资金最大限度的发挥作用。让移民群众多受益、早受益，有效的遏制了项目建设中的不良行为。

2、建议

一是加强专业技术人员培训，进行继续教育，组织他们到专业的院校或培训机构进行学习，帮助他们提高业务水平；

二是加大财政投入，完善相关政策。移民工作和项目管理需要经常下乡跟踪监督管理和验收，需要充足的经费作保障。建议参照有关部门和行业的做法，安排项目管理经费。