岳阳华茂农产品有限公司

关于2016年度边贸市场促进工程

冷链仓储和物流配送设施建设项目的

绩效自评报告

一、单位简介

岳阳华茂农产品有限公司是一家以农产品(蔬菜)种植、采后脱水加工、冷藏储存、物流配送、销售为主，集农工贸为一体的有限责任公司。项目地址为华容县北景港镇文化街。现有员工32人。目前拥有固定资产2600多万元，其中厂房、仓库5000多平方米。近年，该公司牵头发起，先后在华容县景港、新河、插旗等乡镇组建了3个(华茂、华隆、国阳)蔬菜种植农民专业合作社，入社农户达400多户，参与种植农户1000多户，进一步完善了蔬菜产业链和为农服务体系。为了进一步服务“三农”，该公司充分利用现有厂房、仓库等设施，新上12000立方冷库冷链仓储物流配送建设项目和2条脱水蔬菜加工生产线。公司主要经营：冷链仓储物流配送；蔬菜种植、销售、蔬菜干制品；脱水蔬菜加工等相关业务。

二、项目建设内容及建设规模

1、三栋冷库(保鲜、冷藏、速冻)库体改、扩建设

①冷库建设占地总面积2307.07m2

②冷库改、扩内容：

屋面更换：2587m2

内墙除旧粉饰、墙砖：3348m2

外墙除旧粉饰、墙漆：3436m2

地面钢筋混凝土：346m3(2307m2)

门窗更换：152m2

冷库机房(新建)：286m2

库区地面硬化：834m3(4270m2)

③冷库建筑一层、高9米

2、三栋冷库设备安装、调试

①保鲜库(-18℃)：6000立方米(温度可调)

②冷藏库(-18℃)：3000立方米(温度可调)

③速冻库(-32℃)：3000立方米(温度可调)

三、申报项目总投资及构成

申报项目总投资754.3万元。

1、三栋冷库改、扩土建：321.2万元

①屋面更换：125.5万元

②内墙除旧粉饰、墙砖：52.2万元

③外墙除旧粉饰、墙漆：33.7万元

④地面钢筋混凝土：43.5万元

⑤门窗更换：2.3万元

⑥冷库机房：28.1万元

⑦库区地面：35.9万元

2、冷库设备及安装调试：401万元

①冷库设备：318.1万元

②安装调试：47.8万元

③设备材料运费：12.4万元

3、配套设施：32.1万元

①配电设施：14.8万元

②水处理设施：17.3万元

四、资金落实情况

1、公司自筹：404.3万元

2、银行贷款：200万元

3、项目扶持资金：100万元

五、项目实施进度安排

1、开工时间：2015年8月8日

2、计划竣工时间：2016年6月30日

3、进展时间表

| 时 间 | 工程进展内容 |
| --- | --- |
| 2015.8.8～2016.2.8 | 完成项目土建改、扩工程 |
| 2016.2.8～2016.4.28 | 完成冷库库体建设 |
| 2016.4.28～2016.5.28 | 完成冷库各设备的安装、调试 |
| 2016.5.28～2016.6.30 | 冷库试运行 |
| 2016.7.1 | 冷库投入正式运行 |

六、项目建设完成后平面图

# Text boxes

蔬菜上架车