万庾镇2016年度特色边界商贸镇项目

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

万庾镇南望华容县城，北接湖北省石首市高基庙镇，历史上因物产丰饶，民众富庶，有万吨粮仓之美誉而得名。全镇集雨面积98.5平方公里，耕地面积6.6万亩，辖10个建制村、1个社区居委会，共1.2万户、4.5万人，是一个垸山兼有、粮棉兼作的农业大镇。万庾集镇是万庾镇人民政府驻地，面积1.5平方公里，常住居民4200多人，各类商户200多家。

2015年，万庾镇获批省发改委省际边界建设重点项目-万庾特色边界商贸镇建设项目。主要建设项目为主街道升级改造、下水道升级改造、市政配套建设等工程。

二、项目资金使用及管理情况

项目争取省预算内资金400万元，镇财政自筹资金41.46万元，目前省预算内资金和镇财政自筹资金已全部到位。通过公开招标，岳阳龙山建设有限公司中标。项目于2017年5月动工，目前已完成主体工程，计划8月10日前全面峻工。

万庾镇人民政府是独立核算的法人单位，各项财务制度健全。特色边界商贸镇项目资金实行专款专用，专人核算管理。在资金操作过程中严格执行财经制度，接受上级财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证项目顺利实施。资金的拨付按照以下流程进行:进场后预付15%，完成40%工程量付15%，完成70%工程量付40%，工程施工结束验收合格并通过审计后付27%工程款，预留3%质保金。

三、项目组织实施情况

1、组织领导到位。我镇成立了万庾镇省际边界特色商贸镇建设领导小组，由镇长黎翳任组长，镇人大主席刘纯东、政协联络委主任朱胜任副组长，城建、水管、财政、社区居委会等单位负责人为成员，确保了项目的组织领导，规范实施，建设成效落到实处。

2、规划设计到位。组织专业技术人员，广泛征求集镇居民意见，高起点、高标准拿出设计图纸，确保了项目建设及时整体推进。

3、质量监管到位。成立了由林建、水管、公路和集镇居民组成的工程质量监督小组，对工程进行全方位、无死角的监管，确保了工程质量。

4、项目实施到位。施工单位如实按照工程计划和规划，采取有效措施，精心组织项目实施，保证了项目的顺利实施。

四、综合评价情况及评价结论

按照《湖南省财政厅关于开展2016年度省预算内基本建设投资专项资金绩效评价工作的通知》（湘财建函[2017]33号）要求,对2016年特色边界商贸镇项目专项资金进行了绩效自评。我们认真填写了《2016年度预算内基本建设专项资金基础数据表》、《省级财政专项资金绩效评价评分表》，自评得分99分，考评等级为“优秀”。

五、项目主要绩效情况分析

1、提升了集镇品味。万庾集镇作为省级边界镇、华容的北大门，是我镇乃至我市对外的一个重要窗口，集镇的规范化建设和改造，将大大提升华容的形象。

2、完善了集镇设施。项目的实施，进一步完善了万庾集镇的公共设施，为集镇居民经营、生活营造了良好的环境，促进了集镇经济的发展。

3、增强了吸纳功能。集镇功能的进一步完善，将极大推动农民进城创业、安居，从而提高我镇的城镇化率。

4、带动了产业发展。良好的基础设施，将起到筑巢引凤的作用，将促进我镇招商引资再上新台阶，促进二、三产业迅速、健康、有序发展。

六、主要经验做法和建议

特色边界商贸镇项目来之不易，我们一方面做到了加强资金管理，保证了资金专款专用，另一方面加强了工程质量监管，保证了工程质量。

建议：

1、加大集镇建设投入力度。乡镇作为一级地方政府，按照现行体制，是一级不完全的政府，主要是没有财权，基础建设完全靠上级投入。为加快集镇发展，提高城镇化率，上级政府必须加大基础设施投入力度。

2、加强集镇规范化管理。三分建设，七分管理。要加大对集镇乱搭乱建设、违规经营等行为的管理，促进集镇健康发展。