附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：市政公用设施常年维护费

项目单位：华容县城市管理和综合执法局

主管部门：华容县城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月26日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 徐伟高 | | | | | | 联系电话 | | 13762026969 | | | |
| 项目地址 | | 华容县城区 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至 2021年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 400 | | 实际到位资金  （万元） | 317 | | | 实际支出  （万元） | | | 317 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 常年维护费 | | | | 490233元 | | 2月112#--2月121# | | | | |  | | |
| 常年维护费 | | | | 499430元 | | 5月71#--5月85# | | | | |  | | |
| 常年维护费 | | | | 634020元 | | 6月69#--6月86# | | | | |  | | |
| 常年维护费 | | | | 241880元 | | 8月70#--8月76# | | | | |  | | |
| 常年维护费 | | | | 215120元 | | 9月61#--9月64# | | | | |  | | |
| 常年维护费 | | | | 838320元 | | 10月56#--11月41# | | | | |  | | |
| 常年维护费 | | | | 252420元 | | 12月69#--12月75# | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **3171423元** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1. **城区市政道路人行道维护、维修（彩砖、透水砖、花岗岩板）的更换。** 2. **沥青路面裂缝灌注沥青。** 3. **主下水道的疏洗（下水道盖板和雨水窗）的更换。** | | | | | | | | | | **100%** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 下水道疏洗 | | | 1万多米 | | 100% | | |
| 质量指标 | | 配套设施完成率 | | | ≥95% | | 100% | | |
| 工程验收合格率 | | | ≥95% | | 100% | | |
| 日常巡查维修及时率 | | | ≥95% | | 100% | | |
| 时效指标 | | 按期完成各项任务 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 无经济效益 | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 高标准、高规格完成各项工作 | | | 100% | | 100% | | |
| 生态效益  指标 | | 安全施工和选用环保材料 | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 公众满意 | | | 100% | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 刘 华 | | | 后财装备股股长 | | | | 局机关 | | | |  | | |
| 秦 天 | | | 后财装备股副股长 | | | | 局机关 | | | |  | | |
| 韩立宏 | | | 人事股股长 | | | | 局机关 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：周凡 联系电话：17877705112

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   项目名称：市政公用设施常年维护费  项目单位：华容县城市管理和综合执法局  主管部门：华容县城市管理和综合执法局  项目负责人：徐伟高 联系电话：13762026969  项目地址：华容县城区  项目起止时间：2021年1月起至2021年12月止   1. 项目资金使用及管理情况   项目计划安排资金400万元，实际到位资金258万元，其它资金59万元，实际支出317万元。   1. 项目组织实施情况 2. 城区市政道路人行道维护、维修（彩砖、透水砖、花岗岩板）的更换。 3. 沥青路面裂缝灌注沥青。   3.下水道的疏洗（下水道盖板和雨水窗）的更换。  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  项目产出指标：  数量指标：下水道疏洗完成率100%  质量指标：配套设施完成率100%，工程验收合格率100%。日常巡查维修及时率100%。  时效指标：按期完成各项任务，指标完成率100%  经济效益指标：无经济效益指标，指标完成率100%  社会效益指标：高标准、高规格完成各项工作任务，为群众创造良好的生活环境，指标完成率100%  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |