插政办发〔2023〕3号

插旗镇人民政府办公室

关于印发《插旗镇2023年小型农业水利设施建设实施方案》的通知

插旗镇水利服务站：

《插旗镇2023年小型农业水利设施建设实施方案》已经县人民政府同意，现下发给你单位，请认真组织实施。

插旗镇人民政府办公室

2023年3月30日

插旗镇2023年小型农业水利设施建设

实施方案

为深入贯彻上级文件精神，全面落实2023年县部所下达的沟渠疏浚工程任务，切实做好渠道疏浚工程施工前的各项准备工作，确保其工程高标准和高质量的完成，经镇政府研究决定，现就沟渠疏浚的工程任务实施方案如下：

一、组织机构

成立插旗镇小型农业水利设施建设相关组织，组织机构下设：

组  长：陈  毅

副组织：方佳立

办公室：王  飞

成  员：王立成  朱本胜

二、建设内容

该工程建设项目为小型农业水利设施建设内容，此次工程建设对我镇西灌渠进行全面疏浚，完工后必须保证渠道畅通，确保农田水源的灌溉，渠道疏浚长度1.5KM，疏浚土方4500M3。

三、工程施工标准

该渠道疏浚底宽必须保证2.5—3米，底板高程29.5米，沟坡1:2，疏浚后的渠道必须保证整体外形美观，沟坡稳定。

四、工作要求

1.镇政府要根据项目工程情况要求认真组织实施。

2.确保工程标准和工程质量，确保疏浚沟渠的工程效益。

3.在沟渠疏浚施工中，要搞好工程质量和标准的督干。

五、完成时间

沟渠疏浚项目工程，必须在9月中旬完成工程建设任务，月底镇政府报请县部组织验收。