2023年度华容县公安局业务技术用房、鲇鱼须派出所建设、万庾派出所建设项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县公安局

2024年5月29日

2023年度华容县公安局公安业务技术用房、鲇鱼须派出所建设、万庾派出所建设项目支出

绩效自评报告

按照《华容县财政局关于做好2023年部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，我局公安业务技术用房建设项目、鲇鱼须派出所建设、万庾派出所建设项目合并为基建专项列为2023年财政支出绩效评价项目。我局通过自查，对照评价内容，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

公安机关担负着巩固党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。为切实提升公安机关的防范管理、控制、打击和服务能力，依法打击各类经济犯罪活动，维护市场经济秩序，切实满足新时期对公安工作快速高度指挥和合成综合作战的能力要求，为华容县经济快速发展保驾护航，公安基础设施建设需要不断升级完善。

1.华容县公安局业务技术用房建设项目概况

该项目于2011年5月立项，国家批准建设面积为15369平方米，其中业务用房14364平方米，附属用房1005平方米；2014年通过选址和规划方案；2015年完成设计造价和财政评审工作；2016年3月动工开建；2019年11月竣工并投入使用；2021年1月竣工验收完成。2023年支出用于室内装修及停车棚、电梯等配套设施建设款。

2.鲇鱼须派出所建设项目概况

该项目规划建设用地面积4010.75平方米，规划总建筑面积1112.19平方米，建设地址位于华容县鲇鱼须镇湘北村九组。主要新建一栋三层业务楼建筑面积约567.14平方米，新建一栋三层综合楼（含食堂）建筑面积约520.96平方米，新建连廊24.09平方米，停车位28个，并配套给排水、绿化、围墙、道路、电气等公用工程。本项目建设工期14个月（含报建审批阶段），项目概算总投资732.68万元，EPC招标控制价560.5万元。2023年支出用于前期的规划、勘察、设计、基础设施建设。

3.万庾派出所建设项目概况

该项目位于华容县万庾镇，占地面积2400平方米，建筑总面积约1238.98平方米，包括综合楼、办公楼、门卫室共三栋建筑物。其中综合楼建筑面积901.2平方米，建筑高度14.7米，主体4层；办公楼建筑面积305.44平方米，建筑高度7.5米，主体2层；门卫室建筑面积32.34平方米，建筑高度3.6米，主体1层。基础为独立基础、基础梁。于2023年2月13日竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

选用的评价指标和评价方法

我局针对项目单一性、阶段性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）项目组织管理情况

1．合理编制绩效目标

我局根据办公楼用房建设标准及长远发展需求，在科学论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度绩效目标。保证绩效目标与项目年度计划数和预算确定的项目投资额相匹配。

2．严格审批规范运作

大楼的装修、智能、空调暖通等项目的设计、造价、招投标等环节，我局均严格按程序经局党组集体研究决定，组织专家论证，按法定程序招投标，坚决制止未批先建或违反程序擅自违规操作。同时成立华容县公安局基建领导小组，局长为组长，下设办公室依托在警务保障室，负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3．加强项目运行管理

为保证新建办公楼建设工程质量，我局抽调专职人员负责工程，由副局长马克金负责项目，警务保障室主任白尊红具体负责。工程项目委托专业咨询公司分别对各基建项目开展全程监理，负责项目质量监督管理，从产品质量到施工技术，都能做到严格把关。

4．开展绩效动态监控

我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时掌握季度目标完成情况，发现偏差，及时采取有效措施加以改进，确保阶段性任务能够按计划完成，全年性任务能够按时序进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

（二）项目财务管理状况

总体上看，我局项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范，手续完整。基建项目资金使用能够做到按照年度预算批复的用途使用。固定资产管理规范，警务保障室设置专职固定资产管理员，科所队设置兼职固定资产管理员，资产增减都要登录《华容县公安固定资产管理系统》进行登记录入，否则，不予核销。

- 四、绩效评价指标分析

1.经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2.效率性：建设项目均在规定时间内完成。

3.有效性：通过建设及维护，公安业务技术用房、鲇鱼须派出所及万庾派出所质量得到提升，保驾富美华容。

4.可持续性：工程项目推进完善，侦查力度得到提升，便民设施更加完善，公众评价整体满意度稳步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1．成本控制未能做到最佳。虽项目实际建设成本未超绩效目标值，但没有项目能够做到节支，让资金发挥最大经济效益。

2．工程安排不够科学、前松后紧。年初工程进度抓不紧，造成下半年赶进度，给资金安排造成一定困难。

- 六、其他需要说明的问题

年度工程建设项目基本能够如期完成，工程质量做到有效把控，工程建设紧张有序，建设资金使用发挥最大效益，在预定时间内建成并投入使用。2023年虽然取得一定成绩，但工程质量无小事，绝不能掉以轻心，下一步，我局将在保证建设资金安全且取得社会效益的前提下，努力完成公安基础建设各项工作任务。