附件5

2023年度华容县住房和城乡建设局部门（单位）华容县乡镇污水管网建设（一期）项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：(  盖章）

2024年  5月 30 日

（此页为封面）

2023年度华容县住房和城乡建设局部门（单位）华容县乡镇污水管网建设（一期）项目支出绩效自评报告

- 一、项目基本情况

近年来华容县县域水污染问题不断显现，自然环境较差，特别是旱季无水期气味难闻，蚊蝇较多，不但影响城镇整体环境，而且直接危害居民身体健康。为了改善水体水质、改善当地生态环境质量，保护居民身体健康，为居民提供一个更加健康 美好的生活环境，对华容各乡镇进行集中排水工程建设，对各镇区产生的生活污水进行收集和处理，能大大减少对乡镇环境的污染，保护当地的水环境。

华容县按照“污水全面收集、管网封闭运行、节约投资成本、减少维护成本”原则，在章华镇、万庾镇及治河渡镇乡镇开展污水处理设施建设全覆盖，启动乡镇污水管网工程，通过不断完善污水收集管网布局，提高全县污水收集率、处理率；以改善水生态环境质量为目标，以提升城镇污水收集处理效能为导向，以设施补短板强弱项为抓手，统筹谋划、聚焦重点，实现污水处理高质量发展、可持续发展。本项目符合国家产业规划和技术规定、符合华容县相关规划要求。紧紧抓住长江经济带大保护机遇，大力推进乡镇排水与污水处理项目建设，推进经济社会可持续发展。符合华容县经济社会发展的客观要求，本项目作为华容县污水治理项目，极大的改善城区水体水质、改善当地生态环境、提高当地居民生活质量，项目建成后具有显著的社会效益和环境效益。

本项目建设内容包括华容县(范蠡中路)污水管网建设项目：全588.349m,规划红线宽度为18m(9m路面，9m 人行道),限速20km/h;华容县(自来水巷)污水管网建设项目：全长196.44m,3m路面、0.5m*2居民地坪处理，限速.20km/h;主要设计内容包括：路基工程(土方、破板等处理)、路面工程(路面及人行部分)、排水工程(雨、污水工程)、交通工程(标志牌、标线)、弱电管道预埋等；华容县万庾镇污管网建设项目污水收集管网总长度4223m,采用DN500的聚乙烯PE100管道长度1733m,采用DN300的双臂波纹管长度530m,DN200管1960m;华容县治河渡镇污水管网建设项目：污水收集管网总长度4288m,采用DN500的聚乙烯PE100管道长度1928m,采用DN300的双臂波纹管长580m,DN200管1780m;华容县护城乡中学污水管网建设项目：污水收集管网总长度1269m,采用DN500的聚乙烯PE100管道长度769m,采用DN200管500m;华容县沿河东路-桥西路南污水管网建设项目：污水收集管网总长度2513m,采 用DN500的聚乙烯PE100管道长度1023m,采用 DN300的双臂波纹管长度270m,DN200管1220m等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。根据《湖南省财政厅关于下达2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央预算内基建资金的通知》湘财建指（2023) 53号文件，本项目共到位资金 2000万元

（二）项目资金执行情况。财政下达项目资金后，我局及时按照项目建设相关规定，及时协调、进行招标建设，并严格按照施工合同中约定的工程款（进度款）支付的方式和时间分期拨付给施工方。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照项目实施内容，专款专用进行项目资金的管理使用。

三、项目决策及组织实施情况

本项目依据《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、

《湖南省“十四五”长江经济带城镇污水垃圾处理实施方案》、《华容县生态环境“十四五”规划》等文件进行立项，立项符合行业发展规划和政策要求，本项目与县住建局的职责范围相符，属于县住建局履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，立项依据充分。本项目按照《华容县发展和改革局关于华容县乡镇污水管网建设项目可行性研究报告的批复》华发改投审（2022）59号文件规定进行申请设立；审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

为了提高工程质量的效率，明确“规范管理、强化责任、稳中求进，确保安全、质量第一”的指导思想，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和文明施工关，严控投资关。在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险。

四、项目总体绩效目标

通过项目的实施，提升污水处理效能，改善华容县城镇的水体环境质量，提高居民生活质量。

- 五、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、对象和范围：评价对象是华容县乡镇污水管网建设（一期）项目，范围包括预算项目执行单位，以及项目的立项依据、目标、组织实施、执行效果等方面。

（二）绩效评价原则、绩效自评方法

1、绩效自评原则。

（1）重要性原则。本次评价指标优先使用相关领域中较具代表性、较能反映评价要求的核心指标。

（3）经济性原则。本次评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（4）系统性原则。本次评价将定量指标与定性指标相结合，系统反映出项目支出所产生的社会效益、经济效益、社会公众满意度等。

2、绩效自评方法

本项目评价运用社会调查法、比较法、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行分析。

（1）社会调查法。通过访谈方式等对项目内容的公众评价情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的使用效果进行分析。

（2）比较法。通过对项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素， 以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的 影响力，从而进一步分析如何通过改善影响因素来提高项目 实施效果，达到项目绩效目标。

六、综合评价结论

华容县乡镇污水管网建设（一期）项目决策正确，总体实施情况好，项目工程建设切合实际，资金管理规范、项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金使用效率，该项目的实施有效，极大的改善城区水体水质、改善当地生态环境、提高当地居民生活质量，产生了难以有货币量化的社会效益和环境效益。综合得分为93.5分，等级为“优”

七、主要绩效指标情况分析

（一）产出指标完成情况。

1. 项目建设完成率及质量合格率： 本项目于截止评价时点已基本完工，共完成铺设污水管网14.84km，本项目严格按照基本建设程序，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实行全过程、全方位的现场监督管理，工程质量合格率100%。

2.项目完成进度及时率： 本项目严格按照基本建设程序，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实行全过程、全方位的现场监督管理，项目完成进度及时率100%，有效地保障工程实物量的形成从而发挥效益

（二）效益指标完成情况。

1 .改善水体环境，改善环境：本项目实施后，污水管网沿镇区支路巷道铺设，收集各村镇产生的污水汇入各城镇污水处理厂，经由污水厂处理后均达到排放标准再进行排放，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，改善水体环境。

- 2.有效提升污水处理能力，提高居民生活质量：本项目实施后极大的提升各乡镇的污水处理能力

- （三）满意度指标完成情况。获得广大人民群众的一致好评，满意度95%。

八、主要经验、问题和建议

（一）工作的经验

一是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）存在的问题及建议

我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标编制不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。建议财政局继续加强对各部门的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 华容县乡镇污水管网建设（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 | 华容县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 华容县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2000 | 700 | 10 | 35% | 3.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2000 | 700 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升污水处理效能，改善华容县城镇的水体环境质量，提高居民生活质量 |  |  |  | 已按预期目标完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (30分） | 数 量 指 标 | 完成14.84km污水管网铺设 | 14.84km | 14.84km | 10 | 10 |  |
|  |  | 质 量 指 标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时 效 指 标 | 项目进度及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分） | 经济 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 提升污水处理能力，提高居民生活质量 | 提升污水处理能力，提高居民生活质量 | 提升污水处理能力，提高居民生活质量 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 改善水体环境，改善环境 | 改善水体环境，改善环境 | 改善水体环境，改善环境 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 成 本 指 标 （20分） | 经济 成本 指标 | 污水处理资金 | 2000万 | 2000 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会 成本 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态 环境 成本 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：        填报日期：            联系电话：      单位负责人签字：